Sicienko 24.08.2016r.

IR. 271.50.2016.IO

OFERENCI

Dotyczy postępowania:

na wykonanie studium wykonalności dla planowanej inwestycji „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie

W dniu 24.08.2016r. wpłynęło zapytanie o możliwość wprowadzenia modyfikacji w treści załączonego do zapytania projektu umowy.

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania załączamy projekt umowy w nowym brzmieniu.

Pozostałe zapisy zaproszenia do złożenia oferty pozostają bez zmian.

Projekt                                                                                                          Zał.nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa Nr 272.WR..........2016

zawarta w dniu ……………… 2016  w  Sicienku

pomiędzy   Gminą   Sicienko , ul. Mrotecka 9, 86 – 014 Sicienko

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez Wójta Gminy Sicienko

w osobie:   ..............    przy kontrasygnacie skarbnika gminy w osobie  ..............

a

……………. z siedzibą  ……………… prowadzącym działalność w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr ……………. prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………     …..  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez ……w osobie:   ..............

lub

…………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………….z siedzibą ………… . w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn.zm.)  art.4 pkt 8 – wartość netto zamówienia  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o następującej treści:.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem umowy jest opracowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego studium wykonalności dla projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkoły Podstawowej w Strzelewie”, który dofinasowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym zgodnie z ofertą z dnia …………… stanowiącą załącznik do umowy.

- Zakres przedmiotu umowy winien być opracowany i złożony zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronach internetowych www.mójregon.eu i www.zit.btof.pl dla przedmiotowego zadania.

- Zamówienie obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w zakresie przedmiotu umowy, do momentu zakończenia oceny merytorycznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny  i fachowy w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca przy realizacji swoich zadań zobowiązuje się do dołożenia szczególnej staranności, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie działalności.

§ 2

Zestawienie zakresu prac

- W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przekazania Zamawiającemu studium wykonalności dla projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkoły Podstawowej w Strzelewie”, który dofinasowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym.

- Umowa obejmuje również na etapie aplikowania o środki zewnętrzne współdziałanie Wykonawcy za pośrednictwem Zamawiającego z Instytucją oceniającą, do momentu zakończenia oceny merytorycznej.

- Umowa nie obejmuje spotkań na terenie Zamawiającego.

- Zmiana zakresu prac, zmierzająca do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu prac, o którym mowa w ust.1-2 umowy, wymaga zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail) przez Zamawiającego.

- Zmiana zakresu prac powodująca zmianę terminu wykonania umowy, wynagrodzenia lub sposobu przekazania prac wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

Zobowiązania Zamawiającego

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający  zobowiązuje się do:

- współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy;

- dostarczenia będących w jego posiadaniu materiałów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia wystąpienia przez Wykonawcę o ich udostępnienie;

- przekazania materiałów, o których mowa w pkt 2) w formie elektronicznej (e-mail)) lub papierowej (pisemnej);

- wyznaczenia do współpracy z Wykonawcą osób niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy;

- przekazania otrzymanych uwag instytucji oceniającej  w ciągu 1 dnia od daty wpływu pisma z  uwagami do Zamawiającego;

- terminowej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.

§ 4

Termin realizacji przedmiotu Umowy

  - Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wykonanie przedmiotu Umowy najpóźniej w terminie do dnia 14 września 2016r.

  - Za dochowanie terminu umowy uważa się przekazanie sporządzonego przedmiotu umowy w formie pisemnej (papierowej)  4 egzemplarze i 1 egzemplarz na płycie CD-ROM (plik PDF i doc) do siedziby Zamawiającego.

§ 5

Wynagrodzenie

  - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają na kwotę łączną :

............................. netto (słownie: ............... złotych) plus należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce,  tj. ............... zł brutto (słownie: .............. złotych).

  - Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust.1, płatne będzie na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę dla Gminny Sicienko z siedzibą ul. Mrotecka 9, 86-014  Sicienko  NIP 554-26-57-609,  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Faktura będzie wystawiona po podpisaniu przez strony protokołu, o którym mowa w § 6 pkt.1.

  - Zapłata za fakturę VAT nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia oryginału faktury VAT  do siedziby Zamawiającego.

§ 6

Odbiór prac

- Wykonane prace zostaną dostarczone Zamawiającemu osobiście lub pocztą tradycyjną. Odbiór prac zostanie potwierdzony stosownym protokołem.

- Strony zgodnie ustalają, iż nie stwierdzenie przez Zamawiającego braków w przekazanym materiale w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia jego dostarczenia, jest równoznaczne z uznaniem, iż  jest on kompletny. Upływ tego terminu stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

- W przypadku zgłoszenia braków strony ustalają, iż zostaną one wprowadzone do opracowania w   terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia ich przekazania.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonał swoich obowiązków lub wykonał je nienależycie wskutek zaistnienia okoliczności niezależnych od niego, a także okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec pomimo dołożenia najwyższej staranności.

- W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 4, Wykonawca zawiadomi w najkrótszym terminie Zamawiającego na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, Wykonawca będzie kontynuował wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań umownych, w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać możliwych, wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, mimo zaistniałych okoliczności określonych w ust 4. Wykonawca powiadomi jak najszybciej, jak będzie to możliwe, Zamawiającego o ustaniu okoliczności określonych w ust.5.

§ 7

Kary umowne

- Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczone w następujący sposób:

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne

    - za spowodowanie przerwy w opracowywaniu studium lub odstąpieniu od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 5% kwoty umowy brutto,

    - za nieterminowe przekazanie materiałów o których mowa  w § 3 pkt.2 w wysokości 5 % kwoty umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za przekroczenie terminu określonego w § 4 pkt.1 umowy w wysokości 5%  kwoty umowy brutto za każdy dzień zwłoki

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 50% kwoty umowy brutto.

- Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej za wykonane usługi wystawionej przez Wykonawcę.

- Kary umowne będą potrącane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

- Strony poza karą umowną mogą żądać odszkodowania, jeśli kara umowna nie pokrywa wysokości poniesionej szkody.

§ 8

Prawa autorskie

  - Przedmiot umowy stanowi własność Zamawiającego i jego wyniki nie mogą być udostępniane osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, obejmujących prawo do korzystania i rozporządzania pracą na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, a szczególności do

1) korzystania z przedmiotu umowy na własny użytek Zamawiającego;

2) wielokrotnego publikowania przedmiotu umowy;

3) rozpowszechniania;

4) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim;

5) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera;

6) wprowadzania do obrotu.

3.  Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust.1, wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.

§ 9

Kontakty

Do kontaktów niezbędnych w zakresie realizacji przedmiotu Umowy wyznaczone zostały następujące osoby:

- ze strony Zamawiającego    –  IWONA OŚCIAK

- ze strony Wykonawcy – - ……………………………………….

§ 10

Forma zmiany Umowy

  - Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem   nieważności.

  - Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów w ramach realizacji Umowy nie stanowi jej zmiany i nie wymaga zgody drugiej Strony. Zmiana taka jest skuteczna z dniem otrzymania pisemnego   zawiadomienia o dokonanej zmianie.

§ 11

Rozstrzyganie sporów

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie :

- kodeks cywilny

- ustawa o prawie autorskim

- przepisy o wynalazczości

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony.

- W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy strony dołożą wszelkich starań aby spory te rozwiązać polubownie.

- W pozostałych przypadkach spory związane z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 12

Egzemplarze Umowy

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  ze Stron.

## Wykonawca 							Zamawiający