Sicienko 16.04.2019 r.

GKOŚiR.271/28 /2018/MS

ZAPYTANIE OFERTOWE

na bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Sicienko w 2019 r.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro, prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

§1 ZAMAWIAJĄCY

GMINA SICIENKO  ul. MROTECKA 9; 86-014 SICIENKO

Tel. (52) 55 41 240 mail: marian.sierant@sicienko.pl

§ 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych  na terenie gminy Sicienko w 2019 r. w następującej technologii:

1) remont cząstkowy bitumicznych dróg gminnych grysem i emulsją asfaltową przy      głębokości wyboju do 2cm – 300m²;

2)   remont cząstkowy bitumicznych dróg gminnych grysem i emulsją asfaltową   nawierzchni przy głębokości wyboju do 3cm – 150m²;

3) remont cząstkowy bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową z     otaczarki  przy głębokości  wyboju powyżej 4 cm – 500m²;

4)   wykonanie nakładek z warstwy ścieralnej o grubości  4 cm – 60m², w tym:

- frezowanie śr. gr. 4cm, materiał odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego do    2km (załadunek, odwóz, miejsce składowania, utylizacja po stronie Wykonawcy) – 60,00m²,

- oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną – 500,00m²,

- skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową pod warstwę ścieralną w ilości 0,2kg/m² - 500,00m².

- wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna KR1-2 AC8S gr. 4cm – 500,00m²,

- profilowanie poboczy ze scięciem lub uzupełnieniem materiałem miejsc zaniżonych wraz z zagęszczeniem oraz plantowanie poboczy do projektowanego spadku 8% - 200m²

### Wspólny Słownik Zamówień   Kod CPV- 45233220-7 -  roboty w zakresie nawierzchni dróg

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odstąpienia od realizacji umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3.    Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do   prawidłowego przygotowania oferty.

4.  Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga  zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności, związane z realizacją  Zamówienia, wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób   związanych z wykonaniem usługi, czyli tzw. pracowników fizycznych.

5.   Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy, o których mowa w ust. 4 będą na czas wykonywania przez nich prac, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)

6.  W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest  do przedstawienia Zamawiającemu,  wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§ 3     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1) Nie polegają wykluczeniu;

Dla uznania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia  oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj:

a) Posiadają kompetencje lub uprawnienia  do  powadzenia określonej  działalności    zawodowej,  o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania kompetencji lub uprawnień  do   prowadzenia określonej  działalności zawodowej,  Zamawiający wymaga złożenia:

-oświadczenia o spełnianiu warunków (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do  niniejszego zapytania ofertowego).

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia,

Dla uznania, że Wykonawca spełnia  warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie Zamawiający wymaga złożenia:

- oświadczenia o spełnianiu warunków (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego)

- polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na kwotę nie mniejszą niż 100000,00zł

c) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej  Zamawiający wymaga złożenia:

- oświadczenia o spełnianiu warunków (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego  zapytania ofertowego).

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie budowę, przebudowę lub remont dróg i placów o nawierzchni asfaltowej.

-  wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; w wykazie tym Wykonawca wykazać winien:  walce, frezarkę do nawierzchni drogowych, szczotki, skrapiarki, rozkładarkę mas bitumicznych o szer. 4m, środki transportu oraz ewentualnie inne w ocenie Wykonawcy niezbędne w celu właściwej realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, oświadczenie wymagane jest dla kompletności dokumentów (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego).

3.   W trakcie oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, Zamawiający w przypadku braku dokumentów wymienionych w punkcie III niniejszego zapytania ofertowego  obligatoryjnie wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 4  TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 7 czerwca 2019 r.

§ 5  WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania  faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.

§ 6  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę  należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail bądź bezpośrednio do siedziby Zamawiającego. W przypadku dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego oferta powinna być umieszczona w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu (np. koperta) opisanym: „Oferta na bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Sicienko w 2019 r”.

2. Oferta zawierać powinna: druk oferty, oświadczenia wg wzorów  nr 2, 3, 6, stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz dokumenty wymienione w § 3 ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego.

3. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie netto + VAT i brutto oraz musi  być  podpisana  przez  osobę  lub  osoby  uprawnione  do  występowania  w  obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. (Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy).

§ 7  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę cenową prosimy złożyć na adres: Urząd Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 ; 86-014 Sicienko, bądź adres e-mail: marian.sierant@sicienko.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2019 r. do godz. 09.00, osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną – tylko jako skan oferty.  Liczy się data faktycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego nadania listu oraz faktyczna data i godzina nadania maila.

§ 8  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

- Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.

- W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty jedynym kryterium oceny będzie cena.

§ 9  DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: (52) 55-41-240 lub e-mail: marian.sierant@sicienko.pl .

§ 10  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

- Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Sicienku jest Wójt Gminy Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko.

2. Pod adresem poczty elektronicznej gmina@sicienko.pl lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym wyznaczony został Arnold Paszta.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na  bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych  na terenie gminy Sicienko w 2019 r. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Oznacza to, że  przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania umowy  i odbywa się bez dodatkowej zgody.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo do usunięcia swoich danych przysługuje w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona była zgoda na przetwarzanie danych i zostanie ona przez Panią/Pana cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na trwałe usunięcie danych.

8. Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości zawarcia umowy. W przypadku podania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11  ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

- Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w       			  postępowaniu

- Załącznik Nr 4 - Wykaz robót budowlanych  zrealizowanych

- Załącznik Nr 5 -  Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, które   				 dostępne są Wykonawcy w celu realizacji zamówienia.

- Załącznik Nr 6 - Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 			informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

- Załącznik nr 7 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

- Załącznik Nr 8 - Projekt umowy

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

……………………………

Miejscowość dnia

…………………………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

…………………………………………

Siedziba i adres

…………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i nr w rejestrze															GMINA SICIENKO

NIP……………………………………..					ul. Mrotecka 9

REGON………………………………..					86-014 Sicienko

…………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

…………………………………………

Nr telefonu i nr fax Wykonawcy

…………………………………………

Adres mailowy do kontaktu

OFERTA

Nawiązując do zapytania ofertowego na bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Sicienko w 2019 roku z dnia .............................................. opublikowanego  na stronie  internetowej Zamawiającego

  - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym za cenę netto .............................. złotych

(słownie złotych:...........................................................................) plus należny podatek VAT w wysokości …... % tj. kwota ......................... zł  razem cena brutto ....................... złotych (słownie złotych: .................................) zgodnie z niniejszym  zestawieniem finansowym

| Lp | Opis | Jm. | Ilość | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont cząstkowy grysem i emulsją asfaltową nawierzchni - głębokość wyboju do 2 cm | m2 | 300,00 |  |  |  |
| 2 | remont cząstkowy grysem i emulsją asfaltową nawierzchni - głębokość wyboju do 3 cm | m2 | 150,00 |  |  |  |
| 3 | remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszkanką mineralno-asfaltową z otaczarki grubość powyżej 4 cm (łącza zalane asfaltem na gorąco) | m2 | 500,00 |  |  |  |
| 4 | NAKŁADKI BITUMICZNE |  |  |  |  |  |
| a | frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km | m2 | 60,00 |  |  |  |
| b | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 500,00 |  |  |  |
| c | skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 500,00 |  |  |  |
| d | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3cm (PROJEKT 4cm) | m2 | 500,00 |  |  |  |
| e | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu | m² | 500,00 |  |  |  |
| f | ręczne plantowanie poboczy | m2 | 200,00 |  |  |  |

Oświadczamy, że przedstawiona oferta powoduje/nie powoduje powstanie obowiązku podatkowego dla Zamawiającego٭

  - Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia

  - Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

  - Przedmiot zamówienia zrealizujemy na zasadach i w terminach określonych w zapytaniu ofertowym.

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  - Zamawiający dał nam możliwość dokonania wizji w terenie. Oświadczamy, że skorzystaliśmy/ nie skorzystaliśmy*  z powyższego.

  - Oświadczamy, że załączony do zapytania ofertowego  projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w brzmieniu jak załączony do zapytania ofertowego projekt w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Akceptujemy proponowany w zapytaniu ofertowym charakter umowy ryczałtowej dla całego zadania.

10.  W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11.   Akceptujemy 30 dniowy termin płatności za fakturę.

12.  Oferta została złożona na ................. stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 1. do nr .......... w tym strony od ….... do ……. stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

13.  Udzielamy ................. (min. 12 miesięcznej) gwarancji na wykonane prace.

14. Integralną częścią oferty są załączniki do niniejszej oferty wg poniższego wykazu:

1) ..................................................................................................

2) ..................................................................................................

3) ………………………………………………………………..

P o d p i s a n o

(Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

*właściwe zaznaczyć

Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego

………………………….......

Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

………………………………………………………….

Siedziba i adres 								GMINA SICIENKO

…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 			             ul. Mrotecka 9

NIP ……………………………………………..…..					        86-014 SICIENKO

REGON   ……………………………………………

……………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

……………………………………………………………

Nr telefonu i nr fax  Wykonawcy

……………………………………………………………

Adres mailowy do kontaktu

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA٭

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Sicienko w 2019 r. prowadzonego przez GMINĘ  SICIENKO, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………

(podpis)

٭) należy w sposób właściwy uzupełnić i podpisać treści wszystkich oświadczeń nawet gdy nie dotyczy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

.							      ………………………………………….									      Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

………………………………………………………….

Siedziba i adres 								GMINA SICIENKO

…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 			             ul. Mrotecka 9

NIP ……………………………………………..…..					        86-014 SICIENKO

REGON   ……………………………………………

……………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

……………………………………………………………

Nr telefonu i nr fax  Wykonawcy

……………………………………………………………

Adres mailowy do kontaktu

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ٭

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na  bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Sicienko w 2019 r. prowadzonego przez GMINĘ  SICIENKO, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym  (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ...…………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………

(podpis)

٭) należy w sposób właściwy uzupełnić i podpisać treści wszystkich oświadczeń nawet gdy nie dotyczy

Załącznik  nr 4 do zapytania ofertowego

___________________

pieczęć wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  ZREALIZOWANYCH W OSTATNICH 5 LATACH  ODPOWIADAJĄCYCH ZAMÓWIENIOM PODOBNYM DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp | Nazwa zadania przedmiot usługi | czas realizacji |  | Wartość usługi za którą oferent był odpowiedzialny | Odbiorca* (nazwa, adres,) Pomiot na rzecz, którego usługa została zrealizowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | początek | zakończenie |  |  |

* Do wykazu należy dołączyć referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie. Jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów należy złożyć oświadczenie Wykonawcy.

Data: ..................................

........................

P o d p i s a n o

(Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego

_________________

pieczątka wykonawcy

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU  I  URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH,  KTÓRE DOSTĘPNE SĄ WYKONAWCY W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA*

| Lp | Rodzaj narzędzi, wyposażenia, urządzeń | Ilość sztuk | Podstawa do dysponowania (np. własny, użyczony) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | skrapiarki: (wymienić) ………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| 2 | walce, szczotki: (wymienić) ……………………………………………………………………………………………………………..………….. |  |  |
| 3 | frezarka do nawierzchni drogowych: ……………………………………………………………………………………………………………..………….. |  |  |
| 4 | środki transportu: (wymienić) ……………………………………………………………………………………………………………..………….. |  |  |
| 5 | rozkładarka mas bitumicznych ……………………………………………………………………………….. |  |  |
| 6 | Inne: np. elektronarzędzia …………………………………………………………………………..…………………………………………….. |  |  |

Oświadczam, że wymieniony powyżej  sprzęt jest wystarczający do sprawnej i terminowej realizacji zamówienia

Data: ..................................

..................................

P o d p i s a n o

(Upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego

Oświadczenie wykonawcy

……………….…………….......

Miejscowość, dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa oferenta

………………………………………………………….				               GMINA SICIENKO

Siedziba i adres                                                                                                                           ul. Mrotecka 9

86-014 SICIENKO

…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze

NIP ……………………………………………..…..

……………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji

……………………………………………………………

Nr telefonu i nr fax

……………………………………………………………

Numer decyzji oraz nazwa organu, który wydał decyzję na prowadzenie

działalności w zakresie demontażu i transportu odpadów zawierających azbest.

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*

Dotyczy: GKOŚiR.271…..2018. „Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych  na terenie gminy Sicienko w 2019 r.”

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem oraz posiadam prawo do dysponowania tymi danymi, których jestem Administratorem Danych w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

…………………………………

podpis

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 8 – Projekt umowy

FORMULARZ UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT

Umowa Nr 272.WR..........2019

na wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu ……………… 2019r  w  Sicienku

pomiędzy   Gminą   Sicienko , ul. Mrotecka 9, 86 – 014 Sicienko

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez Wójta Gminy Sicienko

w osobie:   ..............    przy kontrasygnacie skarbnika gminy w osobie  ..............

a

……………. z siedzibą  ……………… prowadzącym działalność w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr ……………. prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………     …..  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

reprezentowaną przez ..............................  w osobie:   ..............

lub

…………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………….z siedzibą ………… . w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

zwanego dalej „WYKONAWCĄ”

bez stosowania przepisów ustawy, na podstawie  art. 4 pkt 8   ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót, wyszczególnionych w poniższej tabeli:

| Lp | Opis | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont cząstkowy grysem i emulsją asfaltową nawierzchni głębokość wyboju do 2 cm | m2 | 300,00 |
| 2 | remont cząstkowy grysem i emulsją asfaltową nawierzchni głębokość wyboju do 3 cm | m2 | 150,00 |
| 3 | remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszkanką mineralno-asfaltową z otaczarki grubość powyżej 4 cm (łącza zalane asfaltem na gorąco) | m2 | 500,00 |
| 4 | NAKŁADKI BITUMICZNE |  |  |
| a | frezowanie śr. gr. 4 cm materiał odwieść w miejsce wskazane przez zamawiającego do 2 km (załadunek, odwóz, miejsce składowania, utylizacja po stronie wykonawcy) | m2 | 60,00 |
| b | oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną | m2 | 500,00 |
| c | skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową pod warstwę ścieralną w ilości 0,2 kg/m2 | m2 | 500,00 |
| d | wykonanie nawierzchni w-wa ścieralna KR1-2 AC8S gr. 4 cm | m2 | 500,00 |
| e | profilowanie poboczy ze ścięciem lub uzupełnieniem materiałem miejsc zaniżonych wraz zgęszczeniem oraz plantowanie pobocza do proj. spadku 8% | m2 | 200,00 |

- Określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).  Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Wykonawca zrealizuje całe zamówienie w nieprzekraczanym terminie do 07.06.2019 r.

- Realizacja poszczególnych robót odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie uzgodnień z Zamawiającym.

§ 3

Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - bieżące uzgadnianie  lokalizacji wykonywania remontów.

  - odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja prac zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiającym

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów zakupionych przez siebie, odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego  certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2018r , poz. 799),

  - Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018r poz. 992),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów  bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- utrzymanie terenu robót budowlanych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz dbanie o porządek na terenie robót , utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku (usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci),

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez  w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- posiadanie polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego na sumę ubezpieczenia - nie mniejszą niż 80 000,00 zł

W trakcie realizacji umowy Wykonawca, na żądnie Zamawiającego ma obowiązek przedłożyć kserokopie polis na wskazany powyżej czasookres.

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

§ 4

Inne obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest  do przedstawienia Zamawiającemu,  wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego, w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy,

- uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez Zamawiającego.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ….. złotych (słownie złotych: …….. …./100). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ………. złotych  zgodnie ze złożoną ofertą  z dnia ……………………...2019 r.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ………..………….. .

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie jednej faktury VAT. Faktura wystawiona będzie po protokolarnym dokonaniu odbioru końcowego wszystkich robót, będących przedmiotem niniejszej umowy.

Faktura powinna być adresowana

Gmina Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86 – 014 Sicienko NIP 554-26-57-609.

- Protokół końcowego odbioru robót sporządzony będzie  na podstawie elementów zestawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który stanowi załącznik „1” do niniejszej umowy.

- Za nieterminowe płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Płatność będzie dokonana, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót, z zastrzeżeniem ust.9-11 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub bezpośrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.10-12 niniejszego paragrafu.

- Jeżeli prace objęte fakturą wystawioną Zamawiającemu przez Wykonawcę były wykonywane przez podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) robót budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiającym, Wykonawca przedłoży oświadczenia podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia,

- W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.

- W przypadku uchylania się Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w § 10 ust.10-15 niniejszej umowy.

§ 6

Odbiory

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót i pisemne zgłoszenie do odbioru końcowego zrealizowanych robót.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z  obowiązującymi przepisami i normami,

  - Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2  niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

    - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł każdorazowo,

    - za każdorazowe nieprzedłożenie Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności w wysokości 2.000,00 zł.

    - za:

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymaganej przez Zamawiającego,

w wysokości 5000,00zł za każde z nich każdorazowo;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1 o naliczone kary umowne określone w ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Wykonawca może za zgodą Zamawiającego zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 8

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,

- w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 9

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w przypadku:

a. nie spełnienia wymagań określonych w SST

b. gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

  - Jeżeli zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:

a. niespełnienia wymagań określonych w SST

b. gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

  - Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane   w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

  - Przepisy ust.1-8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

  - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z  oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10  w  terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

  - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie 7 dni Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

  - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Umowa o podwykonawstwo powinno być dokonana w formie pisemnej– należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

  - Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami w szczególności:

- umowa zawarta w formie pisemnej,

- przedmiot umowy musi stanowić część zamówienia publicznego wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- dokładne określenie przedmiotu umowy

- termin i miejsce wykonania

- termin i warunki gwarancji

- termin i forma płatności

- zasady rozliczeń

- wykonanie przedmiotu umowy musi być potwierdzony dokumentem potwierdzonym przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiającego,

- umowa nie może zawierać zapisów sprzecznym z umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą a także Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców a także dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne jak i jego pracowników.

§ 10

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ................  (min.12) miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Strony umowy rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

§ 11

Rozwiązanie umowy

- Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w razie zaistnienia jednej z okoliczności, o której mowa w art., 145a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

§ 12

Zmiana  umowy

- Wszelkie zmiany postanowień umowy winny zostać dokonane wyłącznie na wniosek strony w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Zmiany w umowie są dopuszczalne w przypadku, gdy:

- wystąpią oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe,

- nastąpi zmiana podatku od towarów i usług VAT, a wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,

- w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy,

- nastąpi zmiana podwykonawcy lub zatrudnienie podwykonawcy zgodnie z art. 36 b ustawy,

- nastąpi rezygnacja z podwykonawców w czasie trwania umowy zgodnie z art. 36 b ustawy,

- wystąpią okoliczności związane :

- z wstrzymaniem robót lub przerwą w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- z wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, co skutkować może  niedotrzymaniem terminów umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie z zastrzeżeniem ust.4, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustawy Prawo Budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

4. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY			 	   WYKONAWCA

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 1

załącznik nr 1 do umowy 272.WR….2019 z dnia ……..2019 r.

### Harmonogram rzeczowo-finansowy

| Lp | Opis | Jm. | Ilość | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont cząstkowy grysem i emulsją asfaltową nawierzchni głębokość wyboju do 2 cm | m2 | 300,00 |  |  |  |
| 2 | remont cząstkowy grysem i emulsją asfaltową nawierzchni głębokość wyboju do 3 cm | m2 | 150,00 |  |  |  |
| 3 | remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszkanką mineralno-asfaltową z otaczarki grubość powyżej 4 cm (łącza zalane asfaltem na gorąco) | m2 | 500,00 |  |  |  |
| 4 | NAKŁADKI BITUMICZNE |  |  |  |  |  |
| a | frezowanie śr. gr. 4 cm materiał odwieść w miejsce wskazane przez zamawiającego do 2 km (załadunek, odwóz, miejsce składowania, utylizacja po stronie wykonawcy) | m2 | 60,00 |  |  |  |
| b | oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną | m2 | 500,00 |  |  |  |
| c | skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową pod warstwę ścieralną w ilości 0,2 kg/m2 | m2 | 500,00 |  |  |  |
| d | wykonanie nawierzchni w-wa ścieralna KR1-2 AC8S gr. 4 cm | m2 | 500,00 |  |  |  |
| e | profilowanie poboczy ze ścięciem lub uzupełnieniem materiałem miejsc zaniżonych wraz zgęszczeniem oraz plantowanie pobocza do proj. spadku 8% | m2 | 200,00 |  |  |  |